ТЗ: выгрузка данных Ozon Seller API в SQL

Oct 26, 2026

Учебное ТЗ по реальному заказу с FL.ru: заказчик хотел ежедневно забирать данные своего магазина из Ozon Seller API в SQL-базу на своём сервере.

Источник

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказ | Интеграция данных с Ozon API в SQL |
| Биржа | FL.ru |
| Опубликован | 10.02.2025 |
| Бюджет | 15 000 ₽ |
| Статус | закрыт, в архиве |

Что хотел заказчик (пересказ исходного текста):

- данные из Ozon API складываются в SQL-базу на его сервере, каждая категория — в свою таблицу, все поля API без изменений;

- обновление через push-уведомления Ozon, если API их поддерживает, иначе по расписанию 3 раза в день: 10:00, 14:00, 18:00;

- без дублей при обновлении, журнал последнего обновления по каждой таблице;

- падение одной таблицы не останавливает остальные, ошибки API и БД логируются;

- 9 таблиц: акции, кандидаты в акции, товары в акциях, товары, цены, остатки FBS/rFBS, управление остатками, склады, способы доставки складов.

Отличия от оригинала: зафиксирован стек, уточнены методы API, добавлены алерты в Telegram и работа с песочницей Ozon для разработки.

Контекст и цель

Заказчик — селлер Ozon со своим сервером. Данные магазина лежат только в кабинете Ozon, а ему нужна своя база, чтобы строить отчёты, дашборды и свои автоматизации без ручных выгрузок.

Цель: сервис, который 3 раза в день забирает данные из Ozon Seller API и складывает их в PostgreSQL без дублей, с журналом обновлений и алертом при ошибках.

Результатом считается: сервис развёрнут командой docker compose up, все 9 таблиц заполняются по расписанию, повторный запуск не создаёт дублей, а заказчик видит в базе, когда каждая таблица обновилась последний раз и с какой ошибкой упала.

Функциональные требования

Сервис выполняет один цикл синхронизации по расписанию и по ручному запуску.

- Расписание. Запуск в 10:00, 14:00 и 18:00 по Москве; время задаётся в конфиге. Ручной запуск: sync --all или sync --table ozon_products.

- Сбор данных. Для каждой из 9 таблиц — свой загрузчик, с полной пагинацией (last_id или offset, см. доку метода) до пустой страницы. Поле total не использовать: Ozon объявил его устаревшим.

- Зависимости. Сначала товары и склады, потом таблицы, которым нужны их ID: цены и остатки — по товарам, способы доставки — по складам, кандидаты и товары акций — по списку акций.

- Запись без дублей. Upsert по естественному ключу таблицы (INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE). Записи, которых больше нет в ответе API, помечаются is_deleted = true, а не удаляются.

- Все поля API. Ключевые поля — отдельными колонками, полный ответ по записи — в колонке raw jsonb. Так ни одно поле не теряется, даже если Ozon добавит новое.

- Изоляция ошибок. Каждая таблица грузится в своей транзакции. Ошибка одной таблицы откатывает только её, пишется в журнал, и цикл идёт дальше. Зависимые таблицы при этом берут ID из последней успешной загрузки.

- Журнал обновлений. По каждому запуску каждой таблицы: время начала и конца, статус, сколько строк добавлено / обновлено / помечено удалёнными, текст ошибки.

- Алерты (добавлено). Если таблица упала или не обновлялась дольше N часов — сообщение в Telegram. После каждого цикла — короткая сводка (включается в конфиге).

- Push-уведомления (этап 2). В Seller API есть роль для настройки push-уведомлений (webhook). На первом этапе — только расписание; приём пушей — отдельной задачей после согласования: нужен публичный HTTPS-адрес на сервере заказчика.

Структура данных

9 таблиц данных из заказа плюс служебный журнал. Методы — предварительные: перед стартом сверить актуальные версии на docs.ozon.ru/api/seller, Ozon регулярно отключает старые (например, в октябре 2026 вышла v2 методов акций).

| # | Таблица | Данные | Метод API (сверить) | Ключ upsert | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ozon_warehouses | Склады продавца | /v1/warehouse/list | warehouse_id | — |
| 2 | ozon_delivery_methods | Способы доставки складов | /v1/delivery-method/list | id | 1 |
| 3 | ozon_products | Список товаров и информация по ним | /v3/product/list + /v3/product/info/list | product_id | — |
| 4 | ozon_product_prices | Цены и комиссии | /v5/product/info/prices | product_id | 3 |
| 5 | ozon_stocks_rfbs | Остатки FBS/rFBS по складам | /v1/product/info/stocks-by-warehouse/fbs | sku + warehouse_id | 1, 3 |
| 6 | ozon_stock_management | Количество товаров (FBO/FBS: present, reserved) | /v4/product/info/stocks | product_id + type | 3 |
| 7 | ozon_actions | Список акций | /v1/actions (или v2) | action_id | — |
| 8 | ozon_action_candidates | Товары, доступные для акции | /v1/actions/candidates | action_id + product_id | 7 |
| 9 | ozon_action_products | Товары, участвующие в акции | /v1/actions/products | action_id + product_id | 7 |
| — | sync_log | Журнал запусков | — | id | — |

Общие колонки каждой таблицы данных: raw jsonb, first_seen_at, updated_at, is_deleted.

sync_log: id, run_id, table_name, started_at, finished_at, status (ok / error), rows_inserted, rows_updated, rows_deleted, error. Для быстрого ответа «когда обновлялось» — представление sync_status с последним успешным обновлением и последней ошибкой по каждой таблице.

Нефункциональные требования

| Тема | Требование |
| --- | --- |
| Стек | Python 3.12, httpx, PostgreSQL 16, миграции (Alembic или SQL-файлы), Docker Compose. Планировщик — APScheduler внутри контейнера или cron хоста |
| Авторизация | Прод: заголовки Client-Id + Api-Key. Песочница: OAuth 2.0 Client Credentials через api-seller-sandbox.ozon.ru/oauth/token. Переключение — только конфигом (OZON_ENV=sandbox¦prod), без правок кода |
| Лимиты API | Учитывать Ratelimit-Remaining; на 429 ждать Retry-After и повторять. На 5xx и сетевые ошибки — до 3 повторов с экспоненциальной паузой |
| Доступы | Только чтение. Ключ с ролями seller-api.admin-read-only (+ seller-api.report, если понадобятся отчёты). Сервис ничего не меняет в кабинете |
| Секреты | В .env, в репозитории — только .env.example. Ключи не пишутся в логи и в sync_log |
| Безопасность БД | Postgres не слушает внешний интерфейс. Для аналитики заказчика — отдельный пользователь только на чтение |
| Логи | Структурные в stdout (уровень, таблица, run_id) |
| Тесты | Маппинг ответов — на фикстурах без сети; повторный запуск не создаёт дублей; падение одной таблицы не роняет остальные; 429 отрабатывается |
| Объём | До 5 000 товаров — полный цикл не дольше 15 минут (оценка, уточнить на реальных лимитах) |

Песочница. Разработка идёт на Sandbox Seller API. Она покрывает товары, остатки на складах и постинги; акции и цены там, скорее всего, недоступны. Для таких таблиц — фикстуры из примеров ответов в доке и проверка на проде ключом заказчика.

Что предоставляет заказчик

- Ключ Ozon Seller API (Client-Id + Api-Key) с ролями только на чтение — для проверки на реальных данных.

- Сервер (Linux, Docker) или доступ по SSH для деплоя.

- Telegram: chat_id, куда слать алерты (бота создаёт исполнитель или заказчик).

- Ответы на открытые вопросы ниже.

Открытые вопросы

- ☐ Какая СУБД уже стоит на сервере? В ТЗ заложен PostgreSQL; MySQL — пересогласовать срок.

- ☐ Один кабинет Ozon или несколько? От этого зависит ключ в таблицах (добавить client_id).

- ☐ Примерное число товаров и акций?

- ☐ Нужна ли история (снимки остатков и цен на каждый запуск) или только текущее состояние? История — +1 день работы.

- ☐ Push-уведомления: есть ли публичный домен с HTTPS?

Критерии приёмки

- ☐ docker compose up на чистом сервере поднимает сервис и создаёт все таблицы миграциями.

- ☐ Ручной запуск sync --all заполняет все 9 таблиц; количество товаров в ozon_products совпадает с кабинетом.

- ☐ Повторный запуск без изменений в кабинете не меняет число строк ни в одной таблице.

- ☐ Товар, убранный из кабинета, после следующего запуска помечен is_deleted = true.

- ☐ Сломанный метод (неверный URL в конфиге) даёт запись error в sync_log и алерт в Telegram, а остальные 8 таблиц обновляются.

- ☐ При искусственном 429 сервис ждёт Retry-After и доводит загрузку до конца.

- ☐ Расписание отрабатывает 3 запуска за день подряд — видно в sync_log.

- ☐ В репозитории нет секретов; есть README: установка, конфиг, как добавить новую таблицу, что делать при алерте.

- ☐ Тесты проходят без сети (pytest).

Этапы и сроки

Итого около 6 рабочих дней до приёмки; бюджет оригинала — 15 000 ₽.

| Этап | Результат | Дней |
| --- | --- | --- |
| 1. Каркас | Клиент Ozon (sandbox/prod, рейт-лимиты, ретраи), миграции, sync_log, Docker Compose | 1 |
| 2. Товары и склады | Таблицы 1–3 на песочнице, upsert + is_deleted | 1 |
| 3. Цены и остатки | Таблицы 4–6 | 1 |
| 4. Акции | Таблицы 7–9 (фикстуры, если нет в песочнице) | 1 |
| 5. Расписание и алерты | Планировщик, Telegram, тесты ошибок | 1 |
| 6. Прод и приёмка | Прогон на ключе заказчика, деплой, README, чек-лист приёмки | 1 |

Вне рамок: приём push-уведомлений, любые записи в кабинет Ozon, дашборды и отчёты поверх базы, Wildberries и другие площадки, поддержка после сдачи (обсуждается отдельно: Ozon меняет версии методов).

Источники

- Заказ на FL.ru: Интеграция данных с Ozon API в SQL

- Ozon for dev: Sandbox в Seller API

- Ozon for dev: заголовки рейт-лимитов

- Ozon Seller API — документация